物流公司关于物资核销工作的要点和思路

一、核心要点

我们明白了：施工单位领用量=施工现场库存量（库存余额）+(已完已结应耗量+已完未结应耗量+非正常消耗量)=实耗量。那么从物流公司项目物资管理服务的角度出发，过程物资核销工作旨在满足工程限额计划、施工单位申报计划的基础上，通过项目物资管理的出库口径，根据领用量和现场库存盘点的库存量推导出的不正常消耗量和理论上工程超欠量的风险临界值进行比对，最终提供一个风险预警提醒作用。

二、要点解析

1.计划（限额计划、申报计划）

理想状况下，我们认为工程设计量能够被前置作为按用料部位领用出库的约束条件，但实际情况下，工程设计量往往是滞后的，那么需要针对整个分包合同（或整体工程量）制定一个限额计划，同时施工单位根据月度、季度的预计排料情况制定物资申报计划。

那么，从项目物资管理的角度，我们可以认为：限额计划等同于计划管理；物资申报计划等同于需求计划。

1.1关于采购计划的去留问题

从物流公司内部管理角度出发，采购计划是必要的：为了灵活满足施工单位实际物资需求，我方需要更为直观的参考数据（采购计划、库存量）来反应计划和实际领用的差异。

2.库存管理（库存量）

从物流公司作为物资供应服务商的角色来看，库存实为虚拟库存（这里需要和上述公式中提到的库存量作区分），理想状况下作零库存处理。那么对于库存数据的生成，则通过库存管理手段控制的实际入库和出库的差值等来。以此看来，就需要有对下家的采购合同和对上家的分包合同进行前置约束了。相应的，为了区分已完已结物资和已完未结物资，资金结算流（对上和对下）也是必要的。

3.领用量（出库量）

我们一直认为领用量等于实耗量，从而可以根据理论单号标准、损耗量计算等出超欠量。而实际情况在于，已完已结应耗量、已完未结应耗量这两个隐性变量的不可控导致实际超欠量无法真实体现，导致物资供应过程中风险的积累不可控，最终导致整体的成本失控。

以领代耗的问题处理办法：a.定期清仓盘库，对项目工地物资堆放情况，定期进行盘存，以此对比领用量得出实际消耗（无半成品情况下） b.核查可能存在的半成品，综合考虑，甄别和规范领用和实耗的操作。

综合来看，已完已结应耗量、已完未结应耗量两个变量的确认成为解决问题的关键。

对于已完成、并结算的消耗量，通过合同约定的单号标准、损耗率可以计算得出。

对于已完成、未结算的消耗量，需要各部门通力合作，现场确认。

如何通过有效的机制体制去标准化、规范化这两个变量的生成方法，是达成有效的过程核销的关键。

三、要点把握

对于大核销的思路、方向的把握，有以下几点说明：

1.对内对下过程核销，对上对业主是结果核销。

2.物资核销应与合同流、资金流分割开，不能混为一谈。

3.允许合理的超欠、超领、计划变更，但需要审核确认。

4.是物资合同而不是工程合同。

5.思路上、理论上可行，即可一步一步达到目标。

6.以工程量为主线，关联一个实施分包合同。